个人工作小结

——AI 智能作业批改 Web 平台 · 后端开发与项目统筹

姓名：刘广

小组角色：组长、后端负责人、联调与验收统筹

负责内容：

① Flask 主服务与数据库表设计

② JWT 登录鉴权与管理员权限控制

③ 统一配置管理与一键启动脚本

④ 跨模块联调、测试验收与结题汇报协调

对应交付物：app.py、config.py、run.py，以及围绕后端接口契约、联调验收与最终提交材料的统筹工作

项目周期：2026 年 9 月（需求分析 → 编码实现 → 联调测试 → 验收汇报）

个人分工概述

在 AI 智能作业批改 Web 平台 项目中，我担任组长和后端负责人，主要承担把项目从“功能设想”落到“可运行、可联调、可验收”的基础工作。我的核心职责包括：搭建 Flask 主服务，完成用户、批改记录、错题三张核心数据表设计与初始化；实现注册登录、令牌鉴权、管理员权限控制等安全能力；统一配置项与运行环境检查逻辑；并在开发后期组织前后端、OCR、RAG 和 AI 批改链路的联调与验收。

我的工作边界并不是替代所有成员完成各模块开发，而是负责把各模块可靠地串起来：一方面直接编写后端主服务和启动脚本，另一方面约定统一接口返回结构、权限规则、字段命名和错误提示方式，确保梁祺负责的前端页面、周浩负责的 OCR/AI 服务、王晨宇负责的 RAG 与测试模块能够稳定接入到同一条业务主链路中。

主要工作完成情况

后端主服务与数据库设计

我主要完成了 app.py 的后端主服务开发，围绕项目主链路实现了认证、作业上传、AI 批改、批改记录、错题本、知识库管理、模型设置等一组核心接口。后端统一采用 code、msg、data 三段式响应结构，减少前后端联调时对返回格式的反复沟通成本，也便于前端统一处理成功态、失败态和未登录跳转逻辑。

在数据存储层面，我设计并初始化了 users、records、mistakes 三张核心表，并为 records.user_id 和 mistakes.user_id 建立索引。这样的设计直接支撑了“登录后个人批改记录独立保存”“批改完成自动识别错题入库”“错题与账号绑定、刷新页面不丢失”等课程实验要求，也为后续的筛选、权限校验和回溯查询提供了明确的数据基础。

登录鉴权与越权访问拦截

安全性是我负责的另一条主线。我在后端实现了基于 JWT 的登录鉴权逻辑：注册和登录成功后签发令牌，业务接口统一通过 Authorization 请求头校验身份，未登录、令牌过期、令牌无效都会返回明确的 401 提示。与此同时，管理员接口通过单独的权限装饰器控制，普通学生访问模型设置、知识库上传等后台能力时会被明确拦截。

除了“能登录”，我更关注“不能越权”。在错题更新、删除、记录查询等接口中，我都坚持以后端 user_id 作为最终安全边界，而不是依赖前端隐藏按钮来假定安全；配合集成测试中的 AUTH-09、AUTH-10 等关键用例，验证了不同用户之间的数据隔离以及学生与管理员之间的权限隔离。这部分工作直接关系到课程项目演示时的可靠性，也是整个系统工程质量的重要底线。

统一配置管理与一键启动脚本

为了让项目不仅能在开发机上运行，也能在验收和演示场景下快速复现，我同步完成了 config.py 与 run.py 的关键设计。config.py 统一管理项目路径、JWT 密钥、DeepSeek 配置和 RAG 参数，并约定环境变量、settings.json、api_key.txt 三层优先级读取方式，避免敏感信息硬编码在业务代码中。

run.py 作为一键启动脚本，串联了 Python 版本检查、依赖检测与自动安装、运行目录创建、DeepSeek API Key 检查、端口占用检查、数据库初始化、Flask 服务启动等六类步骤。这样做的价值，不只是减少“环境配不起来”的问题，更是把课程项目从“代码能看”提升到“别人拿到仓库后也能跑起来”，显著降低了组内联调和课堂演示前的准备成本。

跨模块联调、测试验收与最终交付

作为组长，我在开发后期重点负责跨模块联调与最终验收。联调时，我和梁祺提前约定前端所依赖的字段命名、状态码、401/403 场景处理方式，确保登录态、错题筛选、知识库管理等页面逻辑能够稳定对接后端接口；同时和周浩、王晨宇一起核对 OCR、RAG、AI 批改返回结构，确保主链路中 question、student_answer、correct_answer、knowledge_point、analysis 等关键字段可以被后端存储和前端稳定渲染。

在测试与验收环节，我重点关注主链路是否真正跑通、权限边界是否可靠、启动流程是否足够稳。结合项目现有的单元测试、集成测试和端到端测试结果，我们最终完成了 60 条自动化测试用例全通过的质量验证，并围绕“上传作业图片 → OCR 识别 → RAG 检索 → AI 批改 → 错题自动落库”这一核心流程进行了最终验收。除此之外，我还承担了结题汇报阶段的流程协调与演示配合，保证项目从代码到展示保持统一口径。

遇到的技术难点与解决方法

- 统一鉴权与越权边界。多个接口都需要登录校验，且错题、记录、知识库的权限粒度不同（普通接口与管理后台）。我用 auth_required 和 admin_required 两个装饰器分层控制，错题更新与删除额外按 user_id 二次校验，避免只靠“前端隐藏按钮”带来的越权风险，并用 AUTH-09、AUTH-10 用例验证边界。

- 敏感配置管理。JWT 密钥与 DeepSeek API Key 不能硬编码。config.py 用 secrets.token_hex 自动生成并落盘 JWT 密钥；API Key 采用“环境变量 > api_key.txt > settings.json”三级优先级，业务代码只调用 load_settings()，避免密钥泄漏进仓库。

- 环境可复现。让组员和老师“拿到仓库就能跑”。run.py 串联版本、依赖、目录、Key、端口、数据库六类检查，缺失依赖自动用清华镜像安装，端口占用给出换端口建议，把环境问题前移到启动阶段，而不是等到联调时才暴露。

与小组成员的协作

与梁祺协作时，我重点负责接口契约和鉴权边界的确定，例如统一 code/msg/data 响应格式、JWT 放在 Authorization 请求头、401 未登录与 403 权限不足的区分，以及登录后用户信息字段的固定命名，让前端能够独立完成登录页、主界面和管理员入口的交互开发。

与周浩协作时，我主要对接 OCR 与 AI 批改服务接入主链路后的异常处理和返回格式约定，保证批改服务即使遇到 API Key 未配置、调用超时或结构化字段不完整等情况，也能给前端返回清晰、可解释的错误提示，而不是直接抛出难以处理的异常。与王晨宇协作时，我重点配合 RAG 检索接口、知识库统计、资料扫描入库和自动化测试环境的联调，确保知识库管理和权限控制逻辑与测试方案保持一致。

从协作方式上看，我更强调“先约定，再并行，再联调”。项目推进过程中，我们通常先把接口字段、输入输出、权限边界和异常情况说清楚，再分别开发各自模块，最后集中做联调和回归验证，减少来回返工，也让四人小组在较短周期内保持了较清晰的责任边界。

个人收获与体会

这次项目让我对“后端开发”有了比单纯写接口更完整的理解。过去容易把注意力放在某个函数能不能跑通，但在这次实践中，我明显感受到：真正决定项目交付质量的，往往是接口契约是否统一、权限边界是否清晰、配置是否可管理、环境是否可复现、联调是否可追踪。后端不只是提供数据，更是在多模块之间建立稳定的协作基线。

同时，组长角色也让我体会到协调工作的价值。一个四人项目真正卡住的地方，很多时候不是某个模块做不出来，而是字段口径不一致、谁来验收不明确、谁负责最后整合说不清。通过这次实践，我在任务推进、接口对齐、风险前置和验收把关方面都积累了更直接的经验，也更加理解软件工程中“边界清晰、约定先行、测试兜底”的意义。

不足与后续计划

虽然 V1.0 已经完成核心主链路和权限控制，但从工程角度看还有继续优化的空间。例如目前部分业务路由仍集中在 app.py 中，后续可以进一步按认证、批改、错题、知识库、设置等模块拆分蓝图，提升后端可维护性；启动脚本虽然已经覆盖常见环境问题，但还可以继续补充更细的依赖检测和异常提示。

结合审批任务和当前项目现状，后续还值得继续推进几项工作：一是补齐更完整的代码托管与提交记录说明，方便课堂验收时展示协作过程；二是围绕 V1.1 规划继续扩展错题导出、知识库来源扩充和云端 OCR 能力；三是持续加强移动端拍照体验、边界异常测试和运行日志追踪能力，让系统在展示之外也更接近真实可用的工程产品。

小结人：刘广

2026 年 9 月 29 日