个人工作小结

——AI 智能作业批改 Web 平台 · 前端开发与 Jira 任务拆解

姓名：梁祺

小组角色：前端负责人 + Jira 任务拆解

负责内容：

① 登录页 UI 与鉴权前端拦截

② 主界面（作业批改 / 错题本 / 知识库）3 个 Tab 及全部交互逻辑

③ 全局样式与响应式

④ Jira 任务编号与代码行一一映射

对应交付物：static/login.html、static/js/login.js、static/index.html、static/js/app.js、static/css/style.css

项目周期：2026 年 9 月（需求分析 → 编码实现 → 联调测试 → 验收汇报）

个人分工概述

在 AI 智能作业批改 Web 平台 项目中，我担任前端负责人，承担用户进入平台后接触到的全部页面：独立完成登录注册页、主界面“作业批改、我的错题本、知识库管理”3 个 Tab 的结构与全部交互逻辑，并统一编写全站样式、保证不同屏幕宽度下的可用性；同时负责小组 Jira 任务的前端拆解，使每个任务编号都能在代码文件与函数中找到对应实现。后端接口、OCR/大模型服务、RAG 引擎分别由刘广、周浩、王晨宇负责，我通过事先约定的接口契约与他们对接联调。

我的工作边界清晰：只负责浏览器端的页面结构、交互逻辑、接口对接与样式呈现，不改动后端代码；但前端不是被动等接口，而是在需求阶段就与后端确认字段命名与状态码，保证双方并行开发、当天联调。

主要工作完成情况

登录页 UI 与鉴权前端拦截

登录/注册双 Tab 页面：编写 login.html 与 login.js，顶部为平台 Logo 与标题，中部白色卡片内放置“登录 / 注册”切换 Tab、用户名与密码输入框、提交按钮；切换 Tab 时按钮文案在“登录”与“注册并登录”之间联动，表单卡片在渐变背景上水平垂直居中，适配窄屏。

表单校验与提交反馈：用户名、密码为空时阻止提交并提示；注册时给出用户名 3-20 位、密码至少 6 位的前端校验；提交期间按钮禁用并显示“请稍候…”，防止重复点击；网络异常时提示“网络异常，请检查服务是否启动”，后端返回错误时在页面顶部 Toast 展示。

登录态管理与前端鉴权拦截三层处理：登录或注册成功后把 JWT 令牌与用户信息存入 localStorage 再跳转主界面；进入主界面先检查本地 user 信息，未登录直接跳回登录页；在主界面统一请求函数 api() 中为每个请求自动附带 Authorization 头，一旦返回 401 立即清空登录态并跳回登录页。鉴权判断以后端校验为准，前端拦截只负责体验，不承担安全边界。

主界面 3 个 Tab 框架与全部交互逻辑

主界面 index.html 采用单页应用结构：顶部为品牌区、Tab 导航栏、用户信息区，下方“作业批改、我的错题本、知识库管理”3 个视图通过 display 切换，页面不刷新。

作业批改 Tab 是平台核心链路的前端：支持点击与拖拽上传图片并即时预览；OCR 识别文本自动回填到可编辑文本框，学生可手动修正或直接录入；提交批改时显示加载动画并禁用按钮防重复提交；用 resultCardHtml 函数把后端返回的 JSON 渲染为总分圆环、AI 总评、参考的 RAG 资料卡片，以及逐题卡片（对题绿色、错题红色、无法判定灰色，每题展示学生作答、参考答案、知识点、错误原因、解析与得分）。

我的错题本 Tab：展示错题卡片列表（学科、收录时间、题目、我的作答、正确答案、错误原因、解析与作业原图缩略图），支持按学科、掌握状态、关键词组合筛选，每条错题可一键标记已掌握 / 未掌握、删除（删除前二次确认）。知识库管理 Tab：顶部统计卡片、文件夹扫描入库、文件上传入库、RAG 检索测试、已入库资料列表与 DeepSeek 模型设置，该 Tab 仅对管理员开放入口。

全局样式与响应式

独立编写 static/css/style.css 全局样式表：在 :root 中定义主题色、文字三级灰度、边框、背景、圆角、阴影等 CSS 变量，统一登录页与主界面的视觉语言；沉淀主按钮/幽灵按钮/危险小按钮、输入框、卡片、上传拖拽区、加载动画、对错灰三色徽章、知识点标签、Toast 浮层、模态框、空状态等通用组件，三个 Tab 复用同一套组件。

布局与响应式方面，主内容区限宽居中，筛选项、表单项使用 flex 弹性排列并允许自动换行，知识库统计卡片使用 grid 自适应列数，窗口变窄时自动从四列变为两列/一列；同时用颜色和图标双通道区分对错，照顾色觉差异，字号、行高、点击区域按中小学生使用习惯设置。

Jira 任务编号与代码行一一映射

需求评审后，我把前端工作拆成 13 个粒度适中、可独立演示验收的 Jira 任务（T0201~T0213），编号即代码提交与联调缺陷单的索引，每个编号都明确对应文件与函数，做到“看到编号能找到代码，看到代码能追溯任务”，覆盖登录注册页、主界面框架、上传与 OCR 回填、批改结果渲染、错题本筛选与维护、知识库管理、全局样式等全部前端功能。

遇到的技术难点与解决方法

- JSON 与文件上传两类请求的统一。普通接口提交 JSON，而图片、资料上传必须用 multipart/form-data。我在统一请求函数 api() 中约定：传 jsonBody 时自动序列化并设置 Content-Type，传 FormData 时直接作为请求体，业务代码无需关心差异，避免了上传接口频繁出现的 Content-Type 错误。

- 登录态在多个页面间保持一致。登录页与主界面是两个独立 HTML，我约定以 localStorage 中的 token/user 作为唯一登录态来源，在页面加载、每次请求、收到 401 三个时机统一处理，杜绝“一个页面显示已登录、另一个页面还在游客状态”的不一致。

- 大模型返回结果不稳定。批改 JSON 偶尔缺字段、对错标识可能缺失。渲染时对 is_correct 的 true/false/缺失三种情况分别给出绿/红/灰样式，所有文本字段先判空再渲染，保证单题数据异常不会导致整个结果页白屏。

- 题目内容特殊字符与 XSS 风险。题目和解析中会出现 <、>、&、引号等字符，直接拼接会显示错乱甚至形成 XSS。我编写了 escapeHtml() 统一转义函数，所有来自接口的文本渲染前一律转义。

- 拖拽上传的浏览器事件冲突。dragover 默认会阻止放置，需要 preventDefault 并在 dragenter/dragleave/drop 间维护高亮状态，经过反复测试才保证快速拖入拖出时样式不残留。

与小组成员的协作

与刘广（后端/总协调）：需求阶段对齐 JWT 载荷字段（uid、username、role）、统一响应结构与 401/403/400 状态码约定，确定上传、批改、错题、知识库、设置各接口的字段名；联调阶段用真实账号验证未登录跳转、越权入口隐藏等场景。

与周浩（OCR/AI 服务层）：依据上传接口返回的 image_name、ocr_text、ocr_engine 字段设计 OCR 回填区域与引擎标识；依据大模型结构化输出（score、overall_comment、questions 数组及各题字段）确定逐题卡片的渲染方案，并对缺字段情况共同约定兜底策略。

与王晨宇（RAG/测试）：对接知识库统计、文件夹扫描、文件上传、检索测试接口的字段与返回结构；其设计的自动化测试用例覆盖了前端依赖的接口契约，帮助我在联调早期发现字段名不一致等问题，前端改动也同步回归验证。协作方式上，每日通过 Jira 编号同步进度与缺陷，前后端按契约并行开发，问题基本当天闭环。

个人收获与体会

本次项目让我完整经历了一个 AI 应用前端从需求到验收的全过程。技术上，我熟练掌握了原生 HTML/CSS/JavaScript 单页应用的组织方式：无框架条件下用视图切换实现多 Tab、用 localStorage 管理登录态、用 FormData 处理拖拽上传、用统一封装收敛所有接口请求；也第一次在前端对接 OCR、RAG 相似度、大模型批改这类 AI 能力——AI 产品的前端不只是把接口数据画出来，更要把识别引擎、相关度分数、逐题对错、AI 评语这些“算法输出”转译成中小学生看得懂、愿意用的界面，并为算法结果的不确定与不完整做好容错。

工程方法上，Jira 任务拆解与“编号—文件—函数”映射让我学会按可验收粒度安排自己的工作，联调时能快速定位代码；与三位后端同学基于接口契约并行开发、用测试用例互相兜底，也让我切实理解了分工边界清晰、沟通及时对一个四人小组项目的重要性。

不足与后续计划

当前所有交互集中在一个 app.js 中，随着功能增多文件偏大，后续可按三个 Tab 拆分为独立模块，或迁移到 Vue 等前端框架，提升可维护性。

错题与资料列表目前是一次性加载，数据量增大后需配合后端补分页/懒加载，并在前端增加加载骨架屏；响应式主要面向平板和桌面宽度，手机竖屏下的拍照批改体验还需专项优化；上传组件可继续增加图片旋转、裁切压缩、多图批量上传，缩短学生“拍照—批改”的操作路径。

小组已规划 V1.1 错题导出功能，前端届时需要提供导出入口与导出中状态，我会继续承担相关页面工作。

小结人：梁祺

2026 年 9 月 29 日