开发过程文档

——AI 智能作业批改 Web 平台（AI-Homework-Check · V1.0 MVP）

本文档记录项目从需求分析、任务拆解、代码管理规范、编码实现、自动化测试到联调验收的完整开发过程，作为课程实验结题与后续迭代的参考依据。

项目周期：2026 年 9 月。小组成员：刘广（组长）、周浩、梁祺、王晨宇。

项目概述

本项目是一个基于 Flask + SQLite + 自研 TF-IDF RAG + DeepSeek 大模型的中小学作业自动批改与错题管理 Web 平台，核心链路为：图片上传 → OCR 识别（可手动修正）→ RAG 知识点检索 → AI 智能逐题批改 → 错题自动入库，并支持多用户数据隔离与管理员知识库管理。

技术栈

| 技术项 | 选型与说明 |
| --- | --- |
| 后端框架 | Flask（Python >= 3.8） |
| 数据库 | SQLite（users / records / mistakes 三张表） |
| 登录鉴权 | JWT（HS256），密码加盐哈希存储 |
| OCR | 本地 Tesseract，识别失败优雅降级为手动录入 |
| RAG 检索引擎 | 纯 Python TF-IDF（无向量库依赖），中英文混合分词 |
| AI 批改 | DeepSeek V3 OpenAI 兼容接口，三层 JSON 稳定保障 |
| 前端 | 原生 HTML / CSS / JavaScript（无构建步骤） |
| 测试 | pytest 三层测试金字塔（Unit / Integration / E2E） |

开发阶段总览

| 阶段 | 对应实验 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 一、需求分析 | 第一次实验 | 需求澄清会议、目标用户、功能边界、非功能需求、验收标准 |
| 二、任务拆解 | 第一次实验 | Epic-用户故事-Jira 任务三级拆解、优先级、依赖、风险识别 |
| 三、代码管理规范 | 第二次实验 | 仓库规划、分支策略、提交规范、编码规范、测试工具选型 |
| 四、编码实现 | 开发阶段 | 后端主服务、鉴权、OCR、RAG、AI 批改、前端、启动与测试脚本 |
| 五、测试与验收 | 开发阶段 | 60 条自动化测试、主链路联调、V1.0 验收 |

需求分析阶段

项目启动阶段，小组开展需求澄清模拟会议，围绕产品形态、用户角色、功能边界展开讨论，核心结论包括：产品形态由移动端 APP 迭代为 Web 网页平台，新增登录鉴权与题库爬虫两大模块；明确平台管理员角色与用户数据隔离；爬虫数据必须先进入待审核库、人工审核通过后才进入正式检索链路。

目标用户与角色

- 中小学生（核心用户）拍照上传作业快速核对对错、查看解析、定位知识点漏洞、永久保存个人错题。

- 中小学教师（B 端用户）批改作业、查看错题与知识点薄弱项；作为管理员维护知识库、审核爬虫数据。

- 学生家长（次要用户）上传作业快速批改、查看错题解析、了解孩子薄弱知识点。

- 平台管理员（新增角色）管理账号权限、手动上传习题资料、启动监控爬虫、审核爬虫数据。

核心功能清单

- 用户登录注册与权限模块；Web 前端作业交互模块；OCR 图片识别模块；RAG 知识库模块；AI 大模型批改服务模块；错题管理模块；题库爬虫与知识库自动入库模块；部署联调测试模块。

非功能需求

- 性能：整条批改链路响应时间 ≤ 5 秒，清晰印刷/工整手写 OCR 识别准确率 ≥ 95%。

- 安全：密码加密存储、JWT 安全管理、用户数据隔离、爬虫版权合规。

- 兼容与易用：兼容 Chrome/Edge，界面简洁，错题解析语言适配中小学生认知。

需求边界（V1.0 明确不做）

- 不做高中全学科、直播授课、在线布置作业、商业化会员、作文精细化逐字批改；错题导出放到 V1.1 迭代；爬虫仅作为知识库辅助手段。

任务拆解与 Jira 管理

基于定稿需求，采用敏捷开发思想按「史诗 Epic - 用户故事 User Story - 可执行 Jira 任务」三级拆分，区分 P0/P1/P2 优先级并梳理依赖关系。

Epic 清单

| Epic | 模块 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Epic-01 | 网页前端页面与交互开发 | P0 |
| Epic-02 | OCR 图片转文字能力开发 | P0 |
| Epic-03 | RAG 知识库构建与检索能力 | P0 |
| Epic-04 | AI 批改 API 对接与推理逻辑 | P0 |
| Epic-05 | 错题整理、存储与管理功能 | P1 |
| Epic-06 | 项目部署、联调、测试与上线准备 | P1 |
| Epic-07 | 用户登录、注册与权限体系（新增） | P0 |
| Epic-08 | 题库爬虫与知识库自动入库（新增） | P1 |

优先级与依赖

- 基础前置：用户表结构是登录模块的前置基础；账号鉴权完成后，批改、错题接口再绑定用户 ID。

- 核心串行链路：图片上传 → OCR 识别 → RAG 检索 → AI 批改 → 错题落库。

- 爬虫依赖：依赖 RAG 基础架构完成；爬虫数据进入待审核库，审核通过后才进入正式向量库。

- 并行任务：前端页面框架与后端算法可并行开发；P0 优先落地，P1 迭代完善。

风险识别与应对

- OCR 手写识别风险：提示拍摄规范、图片预处理、允许用户手动修正识别文本。

- AI 大模型接口依赖风险：接口层增加重试与限流、捕获异常返回友好提示、记录错误日志。

- RAG 脏数据风险：爬虫数据进待审核库、人工审核后才进正式向量库、清洗去重。

- 登录鉴权安全风险：JWT 合理过期、后端强制校验 user_id、密码加密存储。

- 爬虫反爬与版权合规风险：请求间隔与限流、只用于实验学习、数据不对外商用。

- 多模块联调风险：提前约定接口入参出参、分阶段单元测试后再整体联调。

代码管理与协作规范

项目采用 Git 作为版本控制工具，代码按模块职责划分仓库，业务代码与实验文档分离管理；敏感配置（JWT 密钥、API Key）统一通过环境变量或配置文件管理，不写入仓库。

分支策略

- main：稳定分支，仅保存可交付版本，禁止直接提交。

- develop：开发主分支，各任务分支合并后进行联调。

- feature/任务编号-功能简述：每个 Jira 任务对应一个功能分支。

- release/v1.0：发布分支，用于集成测试与版本验收。

- hotfix/问题简述：紧急修复分支。

提交与审核规范

- commit 格式统一为「【Jira 任务 ID】类型: 描述」；类型使用 feat/fix/refactor/docs/test/config 等标识。

- 每个 Pull Request 关联对应 Jira 任务，说明改动内容与验证方式；合并前至少一名组员完成代码评审。

编码规范

- 后端：RESTful 接口、code/msg/data 三段式响应、鉴权中间件、禁止拼接 SQL、关键链路记录 traceId。

- 前端：组件化目录、统一请求封装、不硬编码后端地址、复杂逻辑加注释。

- AI/RAG：Prompt 模板单独配置、向量库封装为独立服务层、待审核与正式知识库隔离。

编码实现阶段

开发阶段按模块分工实现，成员边界清晰、职责明确。

小组分工

| 成员 | 角色 | 负责交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 刘广（组长） | 后端 + 总协调 + 测试统筹 | Flask 主服务与数据库设计、JWT 鉴权与权限装饰器、启动脚本 run.py、跨模块联调与验收 |
| 周浩 | 后端服务层 | OCR 服务适配与降级、AI 批改服务封装、异常处理与错误码统一 |
| 梁祺 | 前端负责人 + Jira 拆解 | 登录页 UI 与鉴权前端拦截、主界面 3 个 Tab、全局样式与响应式、Jira 任务映射 |
| 王晨宇 | RAG 后端 + 测试 + 文档 | 自研 TF-IDF RAG 引擎、知识库管理员接口、60 条自动化测试、实验报告与 README 整合 |

核心交付物

- app.py：Flask 主服务，按 Epic 分区写路由，统一响应结构与鉴权装饰器。

- config.py：统一配置入口，Key 三级优先级（环境变量 > settings.json > api_key.txt）。

- ocr_service.py：OCR 适配层，Tesseract 识别 + 缺失自动降级。

- rag_engine.py：RAG 引擎，文档解析、切片、TF-IDF 向量化、余弦检索、索引持久化。

- llm_service.py：AI 批改服务，Prompt 模板、调用、重试、JSON 解析。

- run.py / run_tests.py：一键启动脚本与一键测试脚本。

- static/：前端页面（login.html、index.html、login.js、app.js、style.css）。

- tests/：三层测试（unit / integration / e2e）+ conftest 沙箱 fixtures。

自动化测试阶段

项目建立 pytest 三层测试金字塔，通过沙箱环境保证测试不污染生产数据库与真实索引。

测试分布

| 层级 | 用例数 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 29 | OCR 清洗、RAG 切片/分词/TF-IDF、LLM 纯逻辑（JSON 解析、Prompt 组装） |
| Integration | 27 | 认证 AUTH-01~11、批改参数校验、错题 CRUD、知识库上传/删除/检索、管理员权限 |
| E2E（Mock LLM） | 4 | 主链路批改→错题落库、数据隔离、设置生效 |

- 合计 60 条用例，60 passed、0 failed，warnings 清零。

- run_tests.py 支持 --unit / --integration / --e2e / --with-llm / --all 等多种模式切换，默认不调用真实 LLM、不产生费用。

联调与验收阶段

开发后期重点完成跨模块联调与最终验收：前后端提前约定字段命名、状态码与 401/403 场景；核对 OCR、RAG、AI 批改返回结构，确保关键字段可被后端存储与前端稳定渲染；围绕核心主链路进行最终验收。

开发过程中遇到的问题与解决

- Werkzeug 3.x 移除 __version__：旧版 Flask 测试客户端崩溃，在 tests/conftest.py 内置兼容补丁，从 importlib.metadata 读取版本号补回属性。

- Python 3.13 datetime.utcnow() 弃用：改用 datetime.now(datetime.UTC) 消除弃用警告。

- RAG add_file 参数来源：改为根据 config.load_settings() 获取 chunk_size / overlap 参数，而非直接传递 size。

- OCR 环境缺失：ocr_image 捕获异常优雅降级为 manual 模式，保证主链路不因 OCR 缺失而中断。

- 大模型输出不稳定：三层 JSON 保障（JSON 模式优先 → 降级重试 → 非 JSON 二次纠错），保证结构化字段可稳定解析。

- 越权访问风险：后端所有业务接口强制校验 user_id，配合 AUTH-09/AUTH-10 用例验证数据隔离。

项目当前状态

V1.0 MVP 已交付：核心主链路（登录 → 上传 → OCR → RAG → AI 批改 → 错题落库）全部打通，60 条自动化测试全通过，管理员知识库管理与模型设置可用，多用户数据隔离与越权拦截经测试验证。V1.1 规划包含题库爬虫、错题 PDF 导出与云端 OCR 等方向。