中期作品完成情况描述

——AI 智能作业批改 Web 平台 · 第四次迭代交付

编制人：刘广（统稿）　　素材提供：周浩、梁祺、王晨宇

编制日期：2026 年 10 月 29 日　　代码基线：main 分支 372dfc9

# 一、总体进度

项目当前处于 V1.0 交付后的第一次需求迭代（第四次实验）收尾阶段。主链路“上传作业图片 → OCR 识别与人工修正 → RAG 知识库检索 → DeepSeek 结构化批改 → 错题自动入库 → 错题筛选与掌握状态管理”已完整跑通，本次迭代的核心任务是按中期评审意见把“学科/年级”扁平选择改造为五级级联，并对代码评审发现的问题做集中整改。

第四次迭代共拆解 11 张任务卡，分属三个 Epic：Epic-A 过程性文档（3 张）、Epic-B 学段学科科学化（5 张）、Epic-C 评审整改（3 张）。截至本文档编制时，11 张任务卡已全部完成，代码、测试、文档三者在同一 Git 基线（372dfc9）上对齐。

| Epic | 任务卡 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 过程性文档 | T-A01 单元测试过程文档（二） | 王晨宇 | 已完成（bb4eb51） |
| A 过程性文档 | T-A02 代码评审过程文档（二） | 刘广 | 已完成（本文档） |
| A 过程性文档 | T-A03 中期作品完成情况描述（二） | 刘广 | 已完成（本文档） |
| B 学段学科科学化 | T-B01 五级级联数据字典 / T-B02 表结构与接口字段扩展 | 刘广 | 已完成（4ca77d8） |
| B 学段学科科学化 | T-B03 前端五级级联选择器 | 梁祺 | 已完成（f1a1031） |
| B 学段学科科学化 | T-B04 提示词注入学段/教材版本/地区 | 周浩 | 已完成（372dfc9） |
| B 学段学科科学化 | T-B05 RAG 按学段/教材版本过滤检索 | 王晨宇 | 已完成（c143c65） |
| C 评审整改 | T-C01 大模型输出 Schema 校验 | 周浩 | 已完成（372dfc9） |
| C 评审整改 | T-C02 边界与异常用例补充 | 王晨宇 | 已完成（e18afef） |
| C 评审整改 | T-C03 代码托管与提交记录说明 | 梁祺 | 已完成（79f5a4f） |

# 二、文档情况

仓库 doc/ 目录下的过程性文档与项目根目录说明文档如下，均随代码一并入库。

| 文档 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 项目简介、技术栈、一键启动方式、目录结构、分工表、测试说明 | 已完成 |
| doc/第四次实验课_任务卡片.md | 第四次迭代 3 个 Epic、11 张任务卡、执行波次与关键路径、字典骨架 | 已完成 |
| doc/开发过程文档（一）.docx | V1.0 需求分析、架构设计、模块实现与联调过程记录 | 已完成 |
| doc/单元测试过程文档（二）.docx | 测试策略与分层、沙箱隔离设计、97 条用例清单、全绿截图与覆盖率 | 已完成 |
| doc/代码评审过程文档（二）.docx | 交叉评审分工、8 项检查表、12 条问题清单、修复闭环与遗留项 | 已完成 |
| doc/中期作品完成情况描述（二）.docx | 本文档：文档、界面、代码三方面完成情况与 Bug 修复记录 | 已完成 |
| doc/后续待解决问题清单（一）.docx | V1.1 迭代方向：功能、架构、算法、测试、安全、体验六类遗留项 | 已完成 |
| doc/代码托管与提交记录说明.md | 仓库地址、分支策略、提交规范与各任务卡对应提交记录 | 已完成 |
| doc/个人工作小结（一）_刘广/周浩/梁祺/王晨宇.docx | 四名成员各自的职责、完成情况、难点与收获 | 已完成 |

# 三、界面情况

系统共四个主要界面，均已实现并通过人工走查。下图均为本次迭代改造后的实际运行截图（本地服务 127.0.0.1 实拍，学生账号 student / 管理员账号 admin 分别登录）。

| 界面 | 实现内容 | 截图 |
| --- | --- | --- |
| 登录 / 注册页 | 登录与注册双 Tab，注册校验用户名格式与密码长度；登录成功签发 JWT，未登录访问业务页自动跳回登录页 | login.png、register.png |
| 作业批改页 | 图片上传（点击/拖拽，含大小与格式校验）、OCR 识别结果回填与手动修正、地区—学段—学科—教材版本—年级五级级联、提交 AI 批改与结果分题渲染 | grade_cascade.png、page1.png |
| 批改结果区 | AI 总评与得分、本次召回的知识库资料（含相关度）、逐题对错标记、参考答案、错误原因、知识点与解析 | page2.png |
| 我的错题本 | 按学段/学科/教材版本/年级/掌握状态/关键词多维筛选，错题卡片展示题目、学生作答、正确答案、错误原因与解析，支持标记已掌握与删除（仅本人可见） | mistakes.png |
| 知识库管理（管理员） | 文档数/切片数/资料与 Key 状态统计、文件夹扫描入库、资料上传（txt/md/pdf/docx）、RAG 检索测试、已入库资料列表与删除、DeepSeek 模型设置 | knowledge.png |

说明：page1.png 为第一次迭代采集的旧界面（学科、年级两个扁平下拉），grade_cascade.png 为本次五级级联改造后的同页界面，两者对照可直观看出需求中期修改的落地效果。错题本截图中的两条错题为早期真实批改产生并落库的数据。

# 四、代码情况

截至 372dfc9 基线，仓库共 42 个受版本管理文件，代码合计约 4431 行（含测试）。各文件职责与规模如下。

| 文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| app.py | 561 | Flask 主服务：表结构初始化与幂等迁移、统一响应、鉴权装饰器、认证/批改/记录/错题/知识库/设置路由 |
| config.py | 75 | 统一配置：路径、JWT 密钥自动生成、API Key 三级优先级、上下限与白名单 |
| llm_service.py | 235 | AI 批改服务：Prompt 模板与学情范围注入、调用重试与降级、JSON 三层解析、输出 Schema 校验 |
| dict_service.py | 96 | 五级级联字典：加载 dict.json、按上级取下级、学段与年级自洽校验 |
| ocr_service.py | 37 | OCR 适配层：Tesseract 识别、文本清洗、缺引擎时优雅降级为手动录入 |
| rag_engine.py | 365 | RAG 引擎：文档解析、切片与滑窗、TF-IDF 向量化、余弦检索、标签过滤、索引持久化 |
| run.py | 238 | 一键启动：版本/依赖/目录/Key/端口/数据库六类检查 |
| run_tests.py | 88 | 一键测试：按层级与是否依赖真实 LLM/OCR 分档执行 |
| static/index.html | 180 | 主界面结构：批改、错题本、知识库管理三个视图 |
| static/js/app.js | 532 | 前端交互：五级级联、上传与识别、批改结果渲染、错题 CRUD、知识库管理 |
| static/js/login.js | 49 | 登录注册与登录态拦截 |
| static/css/style.css | 194 | 全局样式与响应式 |
| tests/conftest.py | 232 | 测试基座：沙箱数据库与索引、配置隔离、预登录 token、Werkzeug 3.x 兼容补丁 |
| tests/unit/（4 个文件） | 765 | 单元测试 61 条：文本清洗、切片、TF-IDF、标签过滤、边界异常、Schema 校验与提示词注入 |
| tests/integration/（2 个文件） | 495 | 集成测试 31 条：认证与越权、批改接口、错题 CRUD、知识库与标签接口 |
| tests/e2e/（1 个文件） | 251 | 端到端 5 条：批改主链路与错题落库、数据隔离、设置生效、真实模型冒烟 |

测试构成：共 97 条用例（单元 61 / 集成 31 / 端到端 5）。默认回归集执行 95 条并全部通过，另有 2 条标记为 require_llm / require_ocr 的用例需真实外部依赖，默认不执行。

# 五、Bug 与修复记录

以下问题均为迭代过程中真实发生并已定位修复，现象与原因可直接复现追溯。

| 序号 | 现象 | 原因 | 修复方式与验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行测试时 30 余条用例在 setup 阶段直接 ERROR，无法定位业务问题 | Werkzeug 3.x 移除了模块级 __version__ 属性，Flask 测试客户端在初始化时读取该属性失败 | 在 tests/conftest.py 顶部用 importlib.metadata.version("werkzeug") 补齐该属性；修复后测试可正常收集执行 |
| 2 | 每轮测试输出 32 条 DeprecationWarning，掩盖真实告警 | Python 3.13 起 datetime.utcnow() 已弃用 | 统一改为 datetime.now(timezone.utc)；warnings 清零 |
| 3 | run_tests.py 报“argument -m: expected one argument”，一键测试不可用 | marker 参数拼接逻辑残留死代码，导致 -m 后接入了多个散列 token | 改为先拼装片段再合成单个表达式字符串传入 -m；--unit/--integration/--e2e/--all 各档位验证通过 |
| 4 | 切片数量用例偶发失败，且不同用例间结果相互影响 | Flask 内 RAG 引擎为单例，跨用例复用造成状态泄漏；用例硬编码的切片数阈值也缺乏依据 | 改为相对比较（chunk_size 200 的切片数必须多于 800），并使用独立沙箱索引实例 |
| 5 | 执行 git push 被拒（fetch first），本地与远端不一致 | 组员已先行推送 5 个提交，本地提交落后于远端 | git pull --rebase 后手工解决 app.py 两处冲突：统一教材版本字段口径并保留双方逻辑（字典校验 + RAG 过滤），回归 95 条全绿后再推送 |
| 6 | T-B04 完成后主链路两条 E2E 用例返回 400 | 批改服务签名新增 stage/textbook_version/region，而用例中的 mock 仍为旧签名，调用即抛 TypeError | mock 增加 **scope 接收扩展参数；两条用例恢复通过（随 372dfc9 提交） |
| 7 | 五级级联字典放在 JSON 文件还是新建数据库表，方案存在分歧 | 两种方案在可维护性与开箱即用性上各有取舍，未定方案会阻塞 T-B03/T-B04/T-B05 三条并行任务 | 评审定为 data/dict.json 方案：静态数据、随代码入库、clone 即可用；理由已记录在任务卡 T-B01 |

# 六、需求中期修改说明

本迭代发生一次真实的需求中期修改，按“原需求 → 变更后 → 变更原因 → 影响范围”记录如下。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 原需求 | 作业批改页使用“学科 + 年级”两个扁平下拉框，学科 6 项、年级 10 项，均硬编码在前端页面中 |
| 变更后 | 对标菁优网，改为地区 → 学段 → 学科 → 教材版本 → 年级（上册/下册）五级级联；学科与教材版本随学段动态变化（小学不含物理/化学/生物） |
| 变更原因 | ① 原设计学段与学科无关联，小学也能选到物理、化学，与实际教学不符；② 缺少教材版本，导致 RAG 召回与 AI 批改口径无法对齐教材；③ 错题表无年级字段，错题无法按年级筛选复习 |
| 影响范围 | 前端：批改页选择器、错题本筛选栏；后端：新增字典接口与字典校验、records 三字段与 mistakes 三字段、错题多维筛选；RAG：切片与文档打学段/教材版本标签并按标签过滤；AI：提示词新增学情范围注入并扩展调用参数 |
| 对应任务 | Epic-B 全部 5 张任务卡（T-B01 ~ T-B05），由 4 名成员并行完成 |

# 七、当前状态与后续计划

当前状态：主链路可用、权限边界清晰、五级级联改造完成、测试 95 条全绿、文档与代码在同一基线对齐，满足课程验收对“可运行、可复现、可追溯”的要求。

仍然存在的已知限制（均已在遗留清单中登记）：

批改效果依赖 DeepSeek API Key 与网络，默认回归集不覆盖真实模型调用，仅保留 1 条 require_llm 冒烟用例

OCR 依赖本地 Tesseract 与中文语言包，缺引擎时降级为手动录入，识别准确率受图片质量影响

错题本与资料列表为一次性加载（上限 50/200 条），数据量大时需分页

后端路由集中在 app.py、前端逻辑集中在 app.js，尚无蓝图与模块拆分

V1.1 计划按优先级推进：第一优先为后端蓝图拆分与异常日志/traceId（CR-09、CR-12）；第二优先为错题 PDF 导出与知识库来源扩充；第三优先为云端 OCR 接入、语义向量检索与重排序、列表分页与移动端拍照体验优化。完整清单见 doc/后续待解决问题清单（一）.docx。

编制人：刘广

2026 年 10 月 29 日