缺陷跟踪与修复报告

——AI 智能作业批改 Web 平台 · 第五、六次实验课

编制人：刘广（统稿） ｜ 编制日期：2026-10-29 ｜ 代码基线：main 分支

缺陷来源：代码评审（T-A02）+ 遗留问题清单，缺陷单编号见 doc/缺陷跟踪台账.md。

# 一、缺陷统计

| 维度 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷总数 | 22 | C-01~C-08（历史已闭环）+ D-01~D-14（本次） |
| 已关闭 | 16 | 8 条历史 + 8 条本次（D-01/D-03/D-04/D-06-OCR/D-07/D-08/D-10/D-11） |
| 挂起（V1.1） | 3 | D-12 / D-13 / D-14，理由见台账第五节 |
| 待处理 | 3 | D-02 / D-05 / D-09（王晨宇负责），D-06 索引/配置部分 |

按严重级别：S2 未关闭 0 条；S3 未关闭 2 条（D-02/D-05）；S4 未关闭 1 条（D-09）。

# 二、缺陷生命周期与实例

缺陷状态流转：新建 → 已确认 → 修复中 → 待验证 → 已关闭；跨版本处理记为挂起（V1.1）。不允许「新建直接关闭」。

下面以三条完整走查作为实例。

| 阶段 | D-01 设置范围校验 | D-03 登录锁定 | D-10 JSON 解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 评审检查表「参数范围」项：设置接口只校验类型不校验范围 | 评审发现登录接口无失败次数限制，可被暴力尝试 | 走查 llm_service._extract_json 发现贪婪正则 |
| 建单 | D-01 / S2 / 刘广 | D-03 / S3 / 刘广 | D-10 / S4 / 周浩 |
| 修复 | 9c189be：增范围校验与 chunk_overlap<chunk_size 约束 | 9c189be：内存态计数，5 次锁定 5 分钟 | bc38284：改为括号配对解析 |
| 验证 | test_settings_reject_* 2 条 | test_login_locked_after_repeated_failures | test_extract_json_* 3 条 |
| 关闭 | 全量回归通过 | 全量回归通过 | 全量回归通过 |

# 三、修复清单

| 编号 | 缺陷 | 负责人 | 修复提交 | 验证用例 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 设置参数缺少范围校验 | 刘广 | 9c189be | test_settings_reject_overlap_ge_chunk_size、test_settings_reject_out_of_range_values | 通过 |
| D-03 | 登录无失败次数限制 | 刘广 | 9c189be | test_login_locked_after_repeated_failures | 通过 |
| D-08 | 列表无分页 | 刘广 | 9c189be | test_list_mistakes_paginated | 通过 |
| D-11 | 批改异常不记日志 | 刘广 | 9c189be | test_grade_internal_error_logged | 通过 |
| D-04 | OCR 用例名不副实 | 周浩 | bc38284 | test_ocr_real_image_recognizes_text | 通过/无引擎 skip |
| D-06 | OCR 错误笼统吞掉 | 周浩 | bc38284 | test_ocr_missing_engine_has_distinct_note + OCR-04~07 | 通过 |
| D-07 | E2E 绕过校验层 | 周浩 | bc38284 | test_bad_question_dropped_and_warning_exposed | 通过 |
| D-10 | JSON 贪婪匹配 | 周浩 | bc38284 | test_extract_json_multiple_objects_takes_first 等 3 条 | 通过 |

# 四、回归结果

修复前基线：110 passed（第三次迭代收尾 46e59d3）。

修复后：120 passed, 3 deselected in 35.76s。

用例从 112 条增至 123 条（新增单元 5、集成 5、端到端 1），全部新增用例与缺陷单一一对应，均在 mock 环境可复现，不消耗真实 API 额度、不依赖本地 Tesseract。

执行命令：python run_tests.py --no-header（结果见 screenshots/regression_green.png）。

# 五、挂起缺陷与理由

| 编号 | 级别 | 理由 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-12 弱口令演示账号 | S3 | 课程演示与测试约定账号；强制改密需账号体系改造 | V1.1 |
| D-13 image_url 拼接重复 | S4 | 展示层工具函数抽取，随蓝图拆分一并处理 | V1.1 |
| D-14 路由/前端函数偏长 | S4 | 蓝图拆分回归成本高，留待 V1.1 首个重构任务 | V1.1 |

# 六、经验总结

1. 缺陷分布集中在「边界与安全」：设置参数范围、登录限流、图片鉴权、JSON 解析，均为边界场景被忽略所致，说明功能测试充分但边界与异常测试不足，应把「先写红用例再修复」固化为流程。

2. 测试可信度问题比功能缺陷更隐蔽：D-04（OCR 用例不测识别）、D-07（E2E 绕过校验层）表面全绿，实际覆盖虚高。修复时统一要求「mock 只替换最外层依赖，让真实逻辑执行」。

3. 缺陷单规范带来的收益明显：以 D-xx 编号 + fix(D-xx) 提交前缀，使每条缺陷可追溯到 commit 与用例，报告不再需要「改了哪些代码」的笼统描述。

4. 挂起缺陷必须写明理由与计划版本，避免「待定」式拖延；本次 3 条挂起均有明确 V1.1 排期。

编制人：刘广

2026 年 10 月 29 日